高新区京唐智慧港

2021年部门预算绩效文本

高新区京唐智慧港编制

2021年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

京唐智慧港2021年各项重点工作正在有序推进。下一步将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抢抓“京津冀协同发展”的时代机遇，围绕“一港双城”建设，依托唐山市空港区、海港区的区位运输优势，加快片区内市政基础设施建设，同步推进产业项目招商，坚持问题导向解难题，主动担当，积极作为，营造优质高效的服务环境，吸引京津外迁企业转移，聚力打造协调发展新平台。

1. 临空经济产业规划编制工作。待国土空间规划调整结束后完善京唐智慧港片区控制性详细规划。

2. 推进道路等配套设施建设，尽快形成路网框架和市政配套服务体系，延伸智慧港核心区对外道路，加大京唐智慧港市政基础设施建设力度，实现 2022年唐山西站到北京仅需 29 分钟，为大开发大建设创造条件。

3、电力方面，多次召开会议，与老庄子供电所紧密结合，对区域内523、525线路进行切改，调整线路，解决京唐智慧港内临时用电并结合市供电公司将110千伏变电站项目建设列入明年投资计划，为京唐智慧港未来发展建设提供强有力的电力保障。

二、分项绩效目标

（一）临空经济产业规划

绩效目标：引入高水平专业机构，对标国内发展建设成效临空经济区，开展产业规划编制工作，完成临空经济产业规划编制报告。

绩效指标：按时提交临空经济产业规划编制报告，通过专家评审。

- 京唐智慧港开发建设

绩效目标：1.完成修建通州道二期主路、非机动车道、人行便道及照明工程，实现机场路与产业园区的连接，打造良好营商环境，为产业项目生产生活提供有利保障。2.523、525线路切改工程全面启动，力争年内完工。

绩效指标：1.纬一路二期道路全长1650米，红线宽60米；工程竣工并验收合格；通过供电部门验收，认定质量合格，实现机场路与产业园区有效连接。2.523、525线路切改工程建设工作顺利完成，线路长度6200米，工程验收合格率100%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

（二）加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

（三）加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

临空经济产业规划编制项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 |  | 临空经济产业规划编制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60万元 | 其中：财政资金 |  | 60万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 拟引入高水平专业机构，对标国内发展建设成效临空经济区，开展产业规划编制工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 |  | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 确定编制单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 完成临空经济产业规划编制报告 |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 统计完成率 |  | 出具详细规划编制报告 |  |  | 1套 | 按文件要求 |
|  | 质量指标 | 是否按要求结合实际，对接现有规划。 |  | 编制适合我去发展的临空产业发展规划。 |  |  | 是 | 以前年度经验 |
|  | 时效指标 | 按时间完成任务 |  | 是否按时间完成任务 |  |  | 是 | 以前年度经验. |
|  | 成本指标 | 资金支付及时率 |  | 资金是否及时支付 |  |  | 是 | 合同约定. |
|  | 可持续性影响 | 是否带动区域内物流配送、住宅开发和高新技术等企业发展。 |  | 是否带动区域内物流配送、住宅开发和高新技术等企业发展。 |  |  | 是 | 以前年度经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例。 |  |  | ≥95% | 以前年度经验 |

纬一路二期工程款项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 |  | 纬一路二期工程款 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 953.7万元 | 其中：财政资金 |  | 953.7万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于修建通州道二期主路、非机动车道、人行便道及照明工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 |  | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 工程验收合格并投入使用，实现机场路与产业园区的连接。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 打造良好营商环境，为产业项目生产生活提供有利保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 道路总面积 |  | 道路全长1650米，红线宽60米，总面积99000平方米。 |  |  | 99000平方米 | 文件要求 |
|  | 质量指标 | 质量是否合格 |  | 通过相关部门联合验收，认定质量合格。 |  |  | 合格 | 以前工作经验 |
|  | 时效指标 | 合同约定工期 |  | 按时完工 |  |  | 180天 | 合同约定 |
|  | 成本指标 | 资金及时支付率 |  | 是否及时支付资金 |  |  | 是 | 合同约定 |
| 效果 指标 | 社会效益指标 | 是否打通机场路与产业园区的连接 |  | 机场路与产业园区有效连接 |  |  | 已连接 | 以前工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 受益群体调查中，满意和较满意人数占全部调查人数比例。 |  |  | ≥95% | 以前工作经验 |

523、525线路切改工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  |  | 项目名称 |  | 523、525线路切改工程30%工程款 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53 |  | 其中：财政资金 |  | 53 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于523、525线路切改工程限价及工程量清单编制、招标代理、工程监理等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  |  | 6月底 |  | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 绩效 目标 | 目标1 |  | 确保切改工程招标工作顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 |  | 保证工程质量并按时完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 |  | 线路长度 |  | 线路长度6200米 |  |  | 长度6200米 | 文件要求 |
|  | 质量指标 |  | 工程质量合格率 |  | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | 100% | 以前工作经验 |
|  | 时效指标 |  | 是否按时履约 |  | 按时完工 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 成本指标 |  | 资金及时支付率 |  | 是否及时支付资金 |  |  | 是 | 合同约定 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 |  | 是否保障企业正式用电，促进项目落地。 |  | 是否保障企业正式用电，促进项目落地。 |  |  | 是 | 以前工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 受益群体调查中，满意和较满意人数占全部调查人数比例。 |  |  | ≥95% | 以前工作经验 |